專案管理甘特圖任務內容說明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任務名稱** | **內容說明** | **開始時間** | **完成時間** | **預計工期** | **實際工期** |
| **構思規劃** | 構思主題  規劃頁數  畫草稿  素材蒐集 | 112/10/16 | 112/10/19 | 3 |  |
| **首頁開發** | 首頁架構開發 | 112/10/19 | 112/10/24 | 5 |  |
| **登入/註冊頁面開發** | NONE | 112/10/24 | 112/10/26 | 2 |  |
| **訂票頁面開發** | NONE | 112/10/26 | 112/10/30 | 4 |  |
| **購物網頁開發** | NONE | 112/10/30 | 112/11/4 | 5 |  |
| **購物車頁面開發** | NONE | 112/11/4 | 112/11/7 | 3 |  |
| **班機查詢頁面** | NONE | 112/11/7 | 112/11/12 | 5 |  |
| **製作報告及練習** | NONE | 112/11/12 | 112/11/16 | 4 |  |