專案管理任務內容說明

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任務名稱** | **內容說明** | **開始時間** | **完成時間** | **預計工期** | **實際工期** | **開始時間** | **完成時間** |
| **構思規劃** | 構思主題  規劃頁數  畫草稿  素材蒐集 | 112/10/16 | 112/10/19 | 3 | 3 | 112/10/16 | 112/10/19 |
| **首頁開發** | 頁面刻板、  傳輸相關資料、 | 112/10/19 | 112/10/24 | 5 | 4 | 112/10/19 | 112/10/23 |
| **登入/註冊頁面開發** | 頁面刻板  資料架構、資料與格式驗證、傳輸資料 | 112/10/24 | 112/10/26 | 2 | 4 | 112/10/23 | 112/10/27 |
| **訂票頁面開發** | 頁面刻板、資料架構、資料傳輸 | 112/10/26 | 112/10/30 | 4 | 6 | 112/10/27 | 112/11/02 |
| **班機查詢頁面** | 頁面刻板、資料架構、  資料傳輸 | 112/10/30 | 112/11/06 | 5 | 3 | 112/11/02 | 112/11/05 |
| **訂票查詢** | 頁面刻板、資料架構、  資料傳輸 | 112/11/06 | 112/11/09 | 3 | 3 | 112/11/05 | 112/11/08 |
| **會員頁面** | 頁面刻板、資料架構、  資料傳輸 | 112/11/09 | 112/11/12 | 3 | 5 | 112/11/08 | 112/11/13 |
| **製作報告以及練習** | 報告製作、  行程規劃、影片製作 | 112/11/12 | 112/11/16 | 4 | 3 | 112/11/13 | 112/11/16 |

1. 想法將飛機餐點+進去推薦欄
2. 推薦的地點附上風景圖吸引他人
3. 做些飛機飛行小動畫互動